重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

白鹤梁园区食堂装饰改造工程项目

二次招标说明书

我公司拟对白鹤梁园区食堂装饰改造工程项目进行招标确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与投标。现将相关事项说明如下：

一、招标项目概况及招标范围 ：

（一）项目名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁园区食堂装饰改造工程。

（二）计划工期：60日历天

（三）项目面积：详见食堂施工图纸

（四）招标限价：50万元。

（五）招标范围：

1、天桥遮阳棚装饰

天桥整体（扶梯和桥面）加装遮雨和遮阳棚。

2、入户大厅及楼道装饰（不包括后厨间和雅间）

对门厅门头及门厅墙面、各层楼道进行装饰，包括但不限于食堂命名、门头企业标志、logo体现，门厅墙面体现企业文化、饮食文化以及每周菜品公示栏，楼道墙裙及墙面文化装饰等。

3、二楼、三楼装饰

对二楼、三楼大厅、包间、卫生间等进行装饰，包括但不限于取餐台处与备餐间进行封闭隔离、取餐台、餐具回收处改造，大厅墙面、墙裙及立柱改造，包间墙面墙裙改造，卫生间盥洗处改造等。

4、大厅员工用餐桌椅

根据招标方员工就餐人数设计，整体色调、形态要与柱墙等协调。

上述招标范围仅作参考，具体实施内容由投标方到现场自行踏堪后，根据现场情况及招标方需要自行进行装饰设计。本工程承包方式为设计施工总承包，采用总价包干模式，包工包料。

（六）标段划分：本项目所有范围只作为1个标段招标。

二、时间安排

（一）投标咨询时间：2024年6月17日-6月21日

（二）报名时间：2024年6月17日-6月21日

（三）现场开标时间：2024年6月24日9:30

（四）开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司二楼会议室

三、投标单位资质等相关要求

（一）具备独立的法人资格以及有效的营业执照。

（二）具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质证书。

（三）具有相关项目施工经验，须提供1-2个案例。

（四）在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，须提供人员配置情况说明、设备清单、资产负债表（近一期）。

（五）投标单位拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目负责人。

（六）质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》，投标单位须提供承诺书。

（七）资信良好。近3年无农民工投诉及劳务纠纷且财务状况良好。

（八）投标单位须缴纳5万元投标保证金。截止时间2024年6月21日24：00。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

四、评标方式

本次评标采用综合评估法，分为资格评审、技术标和商务标评审三个环节。

资格评审合格的方能进入技术标的评审，技术标评审得分在80分以上的投标单位才能入围商务标的评审。

本次招标不接受联合体投标，否则作为废标处理。

(一)资格评审

资格评审分资格预审和资格后审，该项为符合性评审。资格评审主要从所提供企业资质资料是否完整且符合要求等方面进行评判（具体评审项目详见第五条），符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否进行资格后审。若在资格后审中发现不符或弄虚作假的，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格。

(二)技术标评审（100分，技术标评分在总得分中占比50%）

评标项目及分值如下：

| 项目 | 设计创意方面（50分） |  |  |  | 功能方面（50分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新颖性 | 价值性 | 美观性 | 统一性 | 符合性 | 科学性 | 舒适性 | 安全性 |
| 分值 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 |

(三)商务标评审（100分，商务标评分在总得分中占比50%）

1、本工程承包方式为设计施工总承包，采用总价包干模式，包工包料。

2、投标单位商务标报价须按招标范围及设计文件列明单项报价并汇总总报价，否则作为废标处理。

3、投标单位商务标报价中须注明所用材料的品牌和规格型号，所有材料品牌须排名行业前10名。招标方发现材料品牌不符，有权要求投标方更换符合招标要求的材料品牌，且不得要求增加费用报价，否则作废标处理。

4、评分规则：以技术标入围单位的商务标平均报价作为评标基准价，高于该基准价1%扣0.5分，低于该基准价1%加0.5分。

（四）中标单位的确定

按技术标得分+商务标得分计算总得分，从高到低依次确定第一、第二、第三中标候选单位，第一中标候选单位认可中标价格，则有与招标方洽谈签订合同的优先权，若自动放弃或合同谈判未达成一致，则招标方与第二中标候选单位洽谈签订合同，依次类推。

（五）中标价的确定

以中标候选单位的商务标报价总额作为中标价。

五、投标文件编写与递交

（一）投标文件编写

### 1、报名文件。包括该说明书投标单位资质要求中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明；企业基本情况介绍；投标报名表；承诺书；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、技术标文件。针对招标方的技术要求进行针对性地应答，包含设计施工方案等。

3、商务标文件。投标报价表，须按招标范围列明细金额并汇总总金额报价，须注明所用材料的品牌和规格型号。

（二）投标文件递交

1、报名文件为电子版扫描件，关键页面加盖单位公章，整体文件加盖骑缝章。在报名截止日24:00之前发邮箱：yuanyuan@flzc.com（审计法务部指定邮箱）。

2、参加现场招标须提供：纸质投标文件1正2副，同时递交U盘存储的电子版1份（置于资质文件袋中）。纸质投标文件分装于资质文件、技术文件和商务文件三个独立的文件袋中，投标文件关键页面加盖单位公章，整体文件加盖骑缝章。未按要求递交的投标文件不予接受。投标文件（含电子版文件）在开标当天签到时递交至审计法务部黄燕处。

3、参加线上招标（腾讯会议）的须提供：电子版投标文件1正1副，正本为加盖公章的扫描件版本（在文件关键页面处加盖公章），副本为word,excel,pdf等格式的原始文件。电子版投标文件在开标当天上午9:00之前分别按邮件1(资质、技术文件)和邮件2(商务文件)两个邮件发送至yuanyuan@flzc.com（审计法务部指定邮箱）。

六、投标单位注意事项

（一）未按招标方要求递交投标文件的视为无效投标。

（二）未按规定缴纳投标保证金的，视为无效投标。投标单位在收到招标方中标通知书并认可招标结果后无正当理由拒绝按规定时间签订合同、开展业务或投标资料弄虚作假者一经招标方发现，招标方将依法没收投标保证金，并取消中标资格。

七、相关咨询

（一）技术相关咨询

联系人：韩  静       联系电话：13330380778

（二）招投标咨询

联系人：黄  燕       联系电话：13388975519

八、招标书相关附件

附件1.报名表

附件2.承诺书

附件3.法定代表人身份证明

附件4.授权委托书

附1.报名表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

白鹤梁园区食堂装饰改造工程项目

投标报名表

| 投标单位名称 |  | 企业法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 参加投标方式（现场/线上） |  |
| 企业基本情况介绍(含工程业绩) |  |  |  |

附2.承诺书

承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了白鹤梁园区食堂装饰改造工程项目招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位同意按招标书要求递交投标文件，含资质文件、技术标和商务标（纸质和电子版）。

我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；并同意投标文件规定的投标截止时间。

如果我单位中标，我们同意按中标结果洽谈、签订合同。

单位：

法定代表人：

年   月   日

### 附3. 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：    职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：                　                 （盖单位法人章）

年    月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 附4. 授权委托书

### 授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投标人：                　　　　　        （盖单位法人章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年    月    日

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。