重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

惠通公司污水站除臭系统改造

招标说明书

我公司拟对惠通公司污水站除臭系统改造进行招标确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与投标。现将相关事项说明如下：

一、招标项目名称：惠通公司污水站除臭系统改造。具体要求详见随附招标文件。

二、时间安排

（一）投标咨询时间：2024年7月9日-7月14日

（二）报名时间：2024年7月9日-7月14日

（三）现场开标时间：2024年7月15日9:30

（四）开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司二楼会议室

三、投标单位资格要求

（一）具备独立的法人资格以及有效的营业执照，注册资金500万元及以上。

（二）具备国家建设行政主管部门颁发有效的环保工程专业承包三级及以上资质。

（三）具备国家建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证。

（四）具有污水站除臭系统改造成功的设计和施工经验，须提供2个以上经竣工验收合格且至投标日仍在正常运行的食品类工业污水处理废气治理项目案例（提供合同或发票金额须达50万元及以上）。

（五）人员要求：项目经理及技术负责人须具有5年以上相关工作经验，并具有2个以上成功实施的类似环保项目案例；项目经理和技术负责人须持有环保类中级以上技术职称。

（六）企业资信良好。须提供信用报告。

（七）投标保证金2万元。截止时间2024年7月14日16：00。未中标者在开标结束10个工作日后无息退还；中标者，履约1个月后无息退还。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

四、评标方式

本次评标采用综合评估法，分为资格评审、技术标和商务标评审三个环节。

资格评审合格的方能进入技术标的评审，技术标评审得分在80分以上的投标单位才能入围商务标的评审。

本次招标不接受联合体投标，否则作为废标处理。

（一）资格评审。资格评审分资格预审和资格后审，该项为符合性评审。资格评审主要从所提供企业资质资料是否完整且符合要求等方面进行评判（具体评审项目详见本说明第五条），符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否进行资格后审。若在资格后审中发现不符或弄虚作假的，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格。

（二）技术标（100分）

1、整体设计方案的合理性及可行性（20分）。

2、对现运行情况的勘察与了解情况，整体规划、设施设备布局合理性（15分）。

3、配套土建改造的可行性与经济性（10分）。

4、主要设备、管材的配置（15分）。根据投标方提供的设备型号、材质等是否满足要求且配置合理进行评定。

5、运行成本的真实性和经济性（10分）。根据运行成本是否结合现场测算，在满足除臭处理稳定运行、达标排放的基础上，运行成本低（维护保养、药剂等）。

6、业绩（10分）。根据是否有经验收合格的污水站除臭系统治理工程案例及数量进行评定。

7、工期承诺（10分）。满足要求得10分，否则不得分。合同签订后起50天内完成设备安装，调试期30天，满足要求得满分，否则不得分。

8、付款方式（10分）。满足要求得10分，否则不得分。合同签订后无预付款，该项目为交钥匙工程，合同约定事项完成，经双方验收合格正常运行，中标单位开具项目全款增值税专用发票后（土建增值税率9%、设备材料增值税率13%，技术服务类增值税率6%）支付至项目全款的90%，项目总款10%作为质保金，自验收合格之日计，24个月内无重大质量问题或出现问题按售后服务要求及时解决，质保期满后经双方确认后支付质保金。

（三）商务标（100分）。商务标仅对商务报价进行评定。以入围商务标投标报价的算数平均数作为基准价，低于或等于基准价得满分，其他报价每高于基准价0.5万元扣1分，直至扣完为止。

（四）中标单位的确定

按“技术标得分*70%+商务标得分*30%”计算总得分，从高到低依次确定为第一、第二、第三中标候选单位。第一中标候选单位有与招标方洽谈签订合同的优先权，若自动放弃或合同未签订成功，则招标方与第二中标候选单位洽谈签订合同，依次类推。合同洽谈成功的候选单位即为中标单位。

（五）中标价的确定

以中标单位的投标报价作为中标价。

五、投标文件编写与递交

（一）投标文件编写

### 1、报名文件。包括该说明书投标单位资格要求中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明；企业基本情况介绍；投标报名表；承诺书；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、技术标文件。投标方须针对招标方的技术要求进行针对性地应答。

3、商务标文件。投标报价表须列明细报价并汇总总金额，须注明开具增值税专用发票税率。

（二）投标文件递交

1、报名文件为电子版扫描件，关键页面加盖单位公章，整体文件加盖骑缝章。在报名截止日24:00之前发邮箱：yuanyuan@flzc.com（审计法务部指定邮箱）。

2、参加现场招标须提供：纸质投标文件1正2副，同时递交U盘存储的电子版1份（置于资质文件袋中）。纸质投标文件分装于资质文件、技术文件和商务文件三个独立的文件袋中，投标文件关键页面加盖单位公章，整体文件加盖骑缝章。未按要求递交的投标文件不予接受。投标文件（含电子版文件）在开标当天签到时递交至审计法务部黄燕处。

3、参加线上招标（腾讯会议）的须提供：电子版投标文件1正1副，正本为加盖公章的扫描件版本（在文件关键页面处加盖公章），副本为word,excel,pdf等格式的原始文件。电子版投标文件在开标当天上午9:00之前分别按邮件1(资质、技术文件)和邮件2(商务文件)两个邮件发送至yuanyuan@flzc.com（审计法务部指定邮箱）。

六、投标单位注意事项

（一）未按招标方要求递交投标文件的视为无效投标。

（二）未按规定缴纳投标保证金的，视为无效投标。投标单位在收到招标方中标通知书并认可招标结果后无正当理由拒绝按规定时间签订合同、开展业务或投标资料弄虚作假者一经招标方发现，招标方将依法没收投标保证金，并取消中标资格。

七、相关咨询

（一）技术相关咨询

联系人：张伏秋       联系电话：13896262873

（二）招投标咨询

联系人：黄  燕       联系电话：13388975519

八、招标书相关附件

附件1.报名表

附件2.承诺书

附件3.法定代表人身份证明

附件4.授权委托书

附1.报名表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

惠通公司污水站除臭系统改造

投标报名表

| 投标单位名称 |  | 企业法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 参加投标方式（现场/线上） |  |
| 企业基本情况介绍(含工程业绩) |  |  |  |

附2.承诺书

承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了惠通公司污水站除臭系统改造招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位同意按招标书要求递交投标文件，含资质文件、技术标和商务标（纸质和电子版）。

我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；并同意投标文件规定的投标截止时间。

如果我单位中标，我们同意按中标结果洽谈、签订合同。

单位：

法定代表人：

年   月   日

### 附3. 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：    职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：                　                 （盖单位法人章）

年    月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 附4. 授权委托书

### 授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投标人：                　　　　　        （盖单位法人章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年    月    日

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。