重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华飞原料车间围墙修建工程

招标说明书

我公司拟对华飞原料车间围墙修建工程进行招标确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与投标。现将相关事项说明如下：

第一章  投标人须知

一、项目概况、招标范围

1、项目地点： 重庆市涪陵区龙潭镇新大街附近。

2、项目概况及建设规模：围墙基础及砖围墙等约395m（砖围墙部分45m、围墙基础加砖围墙部分350m)。

3、招标范围：本工程施工方案范围内所涉及的开挖土方、拆除路沿石及恢复、现浇围墙基础、砌砖围墙、回填等。

4、项目具体内容详见随附《华飞原料车间围墙修建工程施工方案》。

上述招标范围仅作参考，具体实施内容由投标单位到现场自行踏堪后，根据现场情况及招标单位需要自行进行报价。本工程承包方式为包工包料，总价=全费用单价*工程量。

二、时间安排

1、投标咨询时间：2024年8月12日-8月18日

2、投标文件现场递交时间: 2024年8月19日9:00-9:30

3、现场开标时间：2024年8月19日09:30

4、开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司二楼会议室

三、投标单位资质要求

1、具备国家工商行政管理部门颁发有效的营业执照 。

2、具备国家建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书。

3、具备国家建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证。

4、质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，投标单位须提供承诺书。

5、资信良好，投标单位须提供信用报告。

6、投标单位须缴纳投标保证金2万元。非中标候选人投标保证金在开标结束2个工作日后无息退还，3家中标候选人投标保证金在开标结束1个月之内无息退还。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

投标单位须从企业的基本账户（开户行）在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。投标单位必须在付款凭证备注栏中注明是“ 华飞围墙修建投标保证金”。现场递交投标文件时须提供投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件。不满足上述要求的投标保证金无效。

四、投标其他要求

1、本次招标要求投标单位自行现场勘察，对施工现场的环境、外运线路及路况查看、安全防护措施、施工现场现有的设施设备分布情况、相邻建筑物成品保护措施进行查看；凡参与投标单位均视为已对现场完成勘察确认。

2、本项目以最低价为中标价格。严禁恶意低价投标，若中标单位其报价低于最高限价的85％时，中标单位在签订承包合同前必须向招标单位作出投标说明，并另按（最高限价×85％-中标价）×3倍金额缴纳低价中标风险保证金，中标单位按合同约定内容履约完毕后退还（不计息）。

3、投标单位中标后放弃合同签订，招标单位将没收其投标保证金。

4、本次招标在投标前由招标单位业务咨询人员负责答疑，投标单位自行电话联系、查看并评估报价。

5、投标单位的报价须填写在投标书内，投标书中工程量为招标方预估工程量，作为招标时比价使用，结算时按现场收方为准。

五、投标文件编写与递交

1、资质文件。包括该说明书投标单位资格要求中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明；企业基本情况介绍；承诺书；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、技术及响应性文件，包含但不限于以下所列项目：

（1）施工工艺满足情况说明。

（2）主要材料满足情况说明。

（3）工期30天，以招标方书面通知进场之日起计算。响应该条款说明。

（4）履约保证金（现保）。按工程合同总造价10%缴纳（包含工程质量、安全、履约及民工工资支付保证金），在工程完经招标方验收合格后退还（不计利息）。响应该条款说明。

（5）付款方式及发票结算。工程完工经招标方验收合格，投标单位全额开具税率9%增值税专用发票后30日内支付工程结算款的95%，留5%作为质保金，1年后无质量问题无息支付。响应该条款说明。

3、商务报价文件

投标报价表须按项目组成列明细报价并汇总总价，须注明开具增值税专用发票税率。

以上投标文件须现场提供：纸质文件1正2副，同时递交U盘存储的电子版1份（置于资质文件袋中）。纸质文件分装于资质文件、技术及响应性文件和商务报价文件三个独立的文件袋中，投标文件关键页面加盖单位公章，整体文件加盖骑缝章。未按要求递交的投标文件不予接受。投标文件（含电子版文件）在开标当天现场签到时递交给相关工作人员。

六、投标单位注意事项

1、未按招标方要求递交投标文件的视为无效投标。

2、未按规定缴纳投标保证金的，视为无效投标。投标单位在收到招标方中标通知书并认可招标结果后无正当理由拒绝按规定时间签订合同、开展业务或投标资料弄虚作假者一经招标方发现，招标方将依法没收投标保证金，并取消中标资格。

七、相关咨询

1、业务咨询

联系人：集团公司技改设备部  敖涌凌  联系电话：18983594746

华飞原料车间       余虹成  联系电话：13594529996

2、投标咨询

联系人：集团公司审计法务部  黄  燕  联系电话：13388975519

第二章  招标专用条款

一、报价方式。全费用单价。

二、投标报价及包含内容

本工程以全费用单价*工程量作为该工程的承包价（包括分部分项工程费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等）。本工程最高限价：25万元。

三、工期。30天（招标方书面通知进场之日起计算）。

四、工程质量要求。合格，满足合同约定及规范要求。

五、安全要求。无安全事故。

六、履约保证金（现保）。按工程合同总造价10%缴纳（包含工程质量、安全、履约及民工工资支付保证金），在工程完经招标方验收合格后退还（不计利息）。

七、工程结算及工程款支付

1、工程完工经招标方验收合格后30日内支付工程结算款的95%，留5%作为质保金，1年后无质量问题无息支付。

2、投标单位必须提供合法合规的增值税专用发票（抵扣税率不低于9%）。

第三章 招标合同通用条款

一、工程质量

1、施工单位在施工期间，必须按招标方要求配备现场施工技术管理人员1名。

2、本工程项目（质量要求以项目部技术交底为准）在施工期间如因施工方不按设计图、未按招标方要求、不按工程施工相关质量验收规范等要求组织施工，所造成的质量问题由施工方负责整改至合格，并承担由此造成的直接经济损失。

3、施工方在合同承包期间必须自觉接受、配合招标方的现场质量检查和验收管理，若因施工方原因致工程质量不合格，招标方有权要求施工方无条件返工至合格或中止合同。

二、安全

1、施工期间施工方应该做好现场安全文明施工，不得违章操作、野蛮施工或冒险作业；在各作业班组进场施工前必须对工人进行上岗培训或安全技术交底。

2、施工方所有施工人员未戴安全帽不准进入施工现场，上班期间不准喝酒、严禁赌博，高空作业必须系好安全带，遵守施工安全用电的有关规定和各种施工机具安全生产操作规程。

3、施工方应每周组织各施工班组进行安全生产学习和技术交底,每次上班前必须组织施工操作人员进行安全生产班前活动，并作好记录。

4、施工单位必须购买一份实名制的工程雇主责任保险，费用包含在本报价内。

三、工期

1、本工程工期按招标方书面通知进场之日起计算30天内。

2、施工单位必须按规定工期完成施工任务，如不能按期完成施工任务，则按每延迟一天500元进行累计处罚。

四、其他条款

1、本工程施工所涉及的场地设施整理、安全防护设施、安全文明及施工方案措施、洒水除尘、现场成品保护等费用均在投标报价内，由施工单位承担。

2、施工临时水电：由招标方进行工作衔接后，在厂区就近电源配电箱和水源接头进行搭接。

3、施工单位所有施工用电、机械设备必须满足工程安全文明施工规范要求。

第四章  招标评标方法

本次评标采用综合评估法。综合评估法分为资格评审、技术及响应性条款评审和商务报价评审三个环节。

资格评审合格的方能进入技术及响应性条款的评审，技术及响应性条款评审合格的才能入围商务报价的评审。

本次招标不接受联合体投标，否则作为废标处理。

一、资格评审

该项为符合性评审。资格评审主要从所提供企业资质资料是否完整且符合要求等方面进行评判，符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否进行资格复审。若在资格复审中发现不符或弄虚作假的，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格。

二、技术及响应性条款评审

1、施工工艺满足为合格，否则为不合格。

2、主要材料满足为合格，否则为不合格。

3、工期30天，以招标方书面通知进场之日起计算。响应该条款为合格，否则为不合格。

4、履约保证金。按工程合同总造价10%缴纳（包含工程质量、安全、履约及民工工资支付保证金），在工程完经招标方验收合格后退还（不计利息）。响应该条款为合格，否则为不合格。

5、付款方式及发票结算。工程完工经招标方验收合格，投标单位全额开具税率9%增值税专用发票后30日内支付工程结算款的95%，留5%作为质保金，1年后无质量问题无息支付。响应该条款为合格，否则为不合格。

三、商务报价评审

1、该工程总金额最高限价25万元。

2、报价方式：全费用单价。

3、本工程以全费用单价*工程量作为该工程的承包价（包括分部分项工程费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等）。

四、中标单位的确定

按商务标报价总额，从低到高依次确定第一、第二、第三中标候选单位。第一中标候选单位认可中标价格，则有与招标方洽谈签订合同的优先权，若自动放弃或合同谈判未达成一致，则招标方与第二中标候选单位洽谈签订合同，依次类推。

五、中标价的确定

以中标候选单位的最低报价总额作为中标价。

附件：

投 标 文 件

- 投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

- 法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

- 年  月  日

### （一）投标书（报价）

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

1、我方已仔细研究了华飞原料车间围墙修建工程招标文件的全部内容，愿意以下列方式对施工费用进行报价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 砖围墙（无基础部分) | [工作内容] 1.拆除原不锈钢栏杆 2.对原挡墙基础进行凿打及找平 3.砖砌围墙（含构造柱、拉结筋等）、高度2.2m（含檐口） | m | 45 |  |  |  |
| 2 | 砖围墙（有基础部分） | [工作内容] 1.人工开挖沟槽土方等（并对管道、井进行保护等） 2.浇筑砼基础（按方案实施，局部薄弱区域增加片石） 3. 砖砌围墙（含构造柱、拉结筋等）、高度2.2m（含檐口） 4.拆除路沿石及恢复 5.局部区域根据现场实际情况进行回填等 | m | 350 |  |  |  |
| 合计（总金额） |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标书提交投标保证金银行缴款回单一份，金额为人民币（大写）贰万元整（20000.00）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、	（其他补充说明）。

投标人：                　　　　　 （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

地址：

网址：

单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二）承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了华飞原料车间围墙修建工程招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位同意按招标书要求递交投标文件，含资质文件、技术标和商务标（纸质和电子版）。

我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；并同意投标文件规定的投标截止时间。

如果我单位中标，我们同意按中标结果洽谈、签订合同。

单位：

法定代表人：

年   月   日

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明

### 的授权委托书

### 1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：    职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：                　                 （盖单位法人章）

年    月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 2、授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投标人：                　　　　　        （盖单位法人章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年    月    日

注：

1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

## （四）企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人在本表后附相关证明材料。

## （五）企业近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 施工内容 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在本表后附相关证明材料。